
                                         Wzór  UMOWY                                            zał. nr 9 do SIWZ  
Zawarta w dniu ………………………………... pomiędzy : 

GMINĄ MAŁOMICE reprezentowaną przez:

1.Małgorzatę Janinę Sendecką - Burmistrza Małomic  ,  przy kontrasygnacie

2.Barbary Kurowskiej - Skarbnika Gminy Małomice  

zwaną w dalszej treści umowy ,, Zamawiającym,,
NIP ……………….     REGON …………………………………..
a :
…………………………………………………………………………………. 
z siedzibą  w  ……………………wpisanym do………………………………………reprezentowanym  przez : 

1. ……………………………………………………………………………….
zwanym  w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą,,
NIP : …………………     REGON : ………………………………………….
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zgodnie z protokołem z dnia ………………... z  postępowania o zamówienie publiczne    prowadzone w trybie przetargu  nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 PZP, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać robotę budowlaną, polegającą na realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa dróg gminnych - ulice Jana Pawła II, T. Kościuszki i B. Chrobrego 
w Małomicach” – etap II
2. Przedmiot umowy obejmuje: 

   1) przebudowę dróg gminnych w ciągu : części ulicy T. Kościuszki; od rzeczywistego końca etapu I (km 0+070,00) do skrzyżowania z ul. Chrobrego (0+156,34) oraz całej ulicy B. Chrobrego, do granicy miasta Małomic (km 1+ 152,50) . 

W/w zakres robót jest w 100% przedmiotem projektu budowlanego o którym mowa w pkt 3.2.SIWZ,

   2) budowę kanału kanalizacji deszczowej długości 261 mb w odcinku ul. Kościuszki wg dodatkowej dokumentacji.
Lokalizacja zadania : działki nr: 531/1, 699, 564, położone w obrębie miasta Małomice, powiat żagański, woj. lubuskie.
3. Wykonawca jest zobowiązany także zapewnić na swój koszt :
     1) obsługę geodezyjną (w tym koszt i wykonanie map oraz obmiarów powykonawczych  

        z  uwzględnieniem wysokościowych),

     2) badania stopnia zagęszczenia podbudowy- w miejscach gdzie podbudowa będzie wykonana,

ponadto :
     3) powiadomić poszczególnych właścicieli i zarządców sieci, przed przystąpieniem do prac i uzgodnić ich ewentualny nadzór bieżący,

     4) przedłożyć plan BIOZ przy przekazywaniu placu budowy.  

4. Niniejszy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującymi proj. budowlanymi : 

        Projekt 1) „Przebudowa ulic T. Kościuszki i B. Chrobrego w ciągu dróg powiatowych w Małomicach”, sporządzony przez Zakład Budowy Dróg i Mostów „BEMARK” Marek Kuśmierczyk, ul. Budowlanych 4, 68-300 Lubsko, 

        Projekt 2) „ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w mieście Małomice” ; tytuł opracowania : „Budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową pasa drogowego ulic Kościuszki i Piastowskiej”, sporządzony przez B.P.I.S i O.Ś. „PROAQUA” Emil Sadurski, ul. Królewska 7, 67-200 Głogów.

(Odwodnienie ul. Kościuszki w zakresie objętym przebudową drogi, opisanym w projekcie nr 1)

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
    zawartym w ofercie.
§ 2 Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

    1) przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

    2) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego dot. przedmiotu  umowy, 

    3) nieodpłatne przekazanie  Wykonawcy do użytkowania terenu niezbędnego na zorganizowanie  

        zaplecza budowy,

    4) dokonanie odbioru wykonanych robót,

    5) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

    1) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami prawa,

    2) zorganizowanie placu budowy, łącznie z doprowadzeniem na własny koszt wody i energii elektrycznej na teren budowy stosownie do potrzeb budowy oraz z zamontowaniem  liczników zużycia wody i energii elektrycznej, jak również ponoszeniem kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót,  

    3) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót budowlanych oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

    4) ponoszenie pełnej odpowiedzialność za teren budowy od chwili  przejęcia placu budowy,

    5) współpraca ze służbami Zamawiającego,

    6) prowadzenie dziennika budowy i udostępnienie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń,

    7) zgłaszanie robót do odbioru, 

    8) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

    9) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

  10) zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

  11) utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac,

  12) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 

   13) stosowanie przy wykonywaniu zamówienia należy wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z Prawem budowlanym.  Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  stosowania Wykonawca przedstawia do wglądu na żądanie Zamawiającego,

   14) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

§ 3 Terminy wykonania
1. Ustala się następujące terminy realizacji robót, o których mowa w §1: 
     1) rozpoczęcie: w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy  

     2) zakończenie: nie później jak do końca miesiąca września 2013 r.
2. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w paragrafie 9 ust.1 niniejszej umowy. 
3. W przedstawionych w paragrafie 9  ust.1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
§ 4 Odbiory

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest  wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 5 dni. 

3. Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy.
4. Zamawiający powoła Komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru,  potwierdzonej wpisem inspektora nadzoru do Dziennika budowy. 
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 
6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa wykonania prób, czy inne wymagane atesty).

7. Z czynności odbiorów zostanie każdorazowo sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbiorów.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

     1) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z  umowy,

     2) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną Komisję. 
O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił  będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia. 
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi  odbioru z winy Wykonawcy.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady :  

     1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może żądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad; 
     2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

         - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,
         - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; żądać wykonania umowy  po raz drugi, zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.  

§ 5 Wynagrodzenie
1. Za prace określone w §1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie brutto 
    w kwocie…………………………. zł. 
    słownie: …………………………………………………………………. złotych.
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem zawierającym  wszystkie 
    obowiązujące koszty, narzuty i podatki, w tym……  % podatek VAT w  
    wysokości……………zł., słownie :………………………………………….złotych.
3. Wyżej wymienione wynagrodzenie ustalono na podstawie złożonej oferty i kosztorysu 

    ofertowego, stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 
4. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych ujętych przez Wykonawcę w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót ustalonych na podstawie  sporządzonego przez  Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru z zastrzeżeniem, że kwota wnikająca z kosztorysu powykonawczego nie może być wyższa od kwoty umownej ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy.   

5. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową (zamówieniem podstawowym) nie przekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli: 

    - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
    zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

    - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie dodatkowego zamówienia, przy zachowaniu tych samych stawek, norm, parametrów i wskaźników kalkulacyjnych wskazanych w kosztorysie, po podpisaniu przez strony protokołu konieczności ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia, w formie wpisu do dziennika budowy i sporządzenie protokołu konieczności wraz z kosztorysem. Protokół konieczności wraz z kosztorysem podlegają zatwierdzeniu przed realizacją robót przez Zamawiającego. 

§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości      10 % ceny podanej w ofercie /brutto/.

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w  formie: 

    w wysokości: ………………………………zł., słownie: ……………………………………..
4. Zamawiający zwraca 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie obiektów budowlanych będących przedmiotem umowy. 
§ 7 Warunki płatności
1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 
2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót.
3. Zamawiający zastrzega, że pierwszą fakturę częściową Wykonawca może wystawić dopiero po zaawansowaniu wykonania robót w wysokości nie mniej niż 40% wartości umowy (brutto), tj. kwoty wyszczególnionej w § 5, pkt 1 niniejszej umowy. 
4. Sumaryczna wartość faktur przejściowych nie przekroczy 80% wynagrodzenia umownego określonego w § 5.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

6. Płatności będą dokonywane przelewem w PLN na konto bankowe Wykonawcy 

    Nr   ………………………………………………………………………………………………….. 

7. Za datę płatności faktury uważa się datę dyspozycji przelewu środków  finansowych na konto Wykonawcy.

§ 8 Kary umowne
1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność   

    Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

2) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy (nie zakończenia w terminie określonym w § 3 ust 1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

    3) za zwłokę w usunięciu  wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych, w myśl którego  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo  do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z  tym kosztów.

7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte 
w wyznaczonym terminie. 

§ 9 Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy : 

  1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy pod warunkiem, że : 
       a) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych - na podstawie art. 67 ust.5 ustawy PZP,
           których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 
           przedmiotu zamówienia podstawowego,  

       b) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe 

           organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

       c) wystąpiły nietypowe dla danej pory roku warunki atmosferyczne, które ze względów 

           obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno- 

           budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

       d) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

           inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych,  zgody osób trzecich lub 

           właściwych organów;

    2) w zakresie zmniejszenia / zwiększenia przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że: 

        z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o roboty budowlane przyczyn,  

        wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka na istotne trudności, których  

        przezwyciężenie wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.
2. Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem warunków określonych w ustępie 1 podlega unieważnieniu.    

3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :  
     1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 
     2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy;
     3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
     4) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
     5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden miesiąc.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 

     1) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót;
     2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczególne: 

     1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;
     2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;
     3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;
     4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
     5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

     1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;
     2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;
     3) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.   

§ 11 Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszystkich roszczeń cywilnoprawnych: 

    1) w okresie realizacji przedmiotu umowy;
    2) w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji.
    Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię 
    aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Wykonawca oświadcza, że: 

   1)  zapoznał się z  przedmiotem umowy; 

   2) uzyskał  wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy informacje, mające wpływ na   

       prawidłową  realizację zamówienia;

   3) zapoznał się z dokumentacją techniczną przedmiotu umowy oraz dokonał wizji w terenie - w 
       miejscu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie samodzielnie.
3. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą. W tym zakresie stosuje się odpowiednio  art. 6471 § 2 K.C. 

4. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu własną fakturę i fakturę(-y) wystawioną przez Podwykonawcę, wraz z dowodem zapłaty należności wynikającej z tej faktury dla Podwykonawcy. W przypadku niezapłacenia należności dla Podwykonawcy; Wykonawca wyraża zgodę na zapłacenie tej faktury przez Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z jego faktury w wysokości 
pomniejszonej o tę część wynagrodzenia, która została zapłacona Podwykonawcy.  
5. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli.
    1) Przedstawicielami Wykonawcy są : 
        ……………………………………………
       ……………………………………………..  -  Kierownik budowy
    2) Przedstawicielami Zamawiającego ds. bezpośredniej realizacji zadania są :

        - Jacek Grzelak – Doradca Burmistrza
        - ……………......- Inspektor nadzoru inwestorskiego 
6. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 
    się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu -  

    będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy  

    Kodeksu cywilnego - jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, nie stanowią inaczej.   
8. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach /jeden egzemplarz 
    dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego/.
9. Załączniki……………………………………………………
        ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA :

    .........................................                                                  ...............................................

PAGE  
5

