ZP.271.6.2023 .                                                                  Małomice, 01.08.2023 r.

    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i wnioski do SWZ pn. „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. KOŚCIUSZKI, MC SKŁODOWSKIEJ, LIPOWEJ I CHROBREGO W GMINIE MAŁOMICE”, dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Zgodnie z art. 284 ust.  2 ustawy z dnia 11  września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412.) 
Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawcy.                    
1. Zgodnie z pismem PSG sp. z o.o. dotyczącym nieczynnej sieci gazowej proszę o jednoznaczne określenie czy nieczynną sieć gazową zaznaczoną na załączniku graficznym do pisma z 25.07.2022 należy zdemontować czy pozostawić ?
Odpowiedź: Nie należy demontować nieczynnej sieci. Należy ją pozostawić w pasie drogowym, a na mapie geodezyjnej przy odbiorze zaznaczyć iż sieć jest nieczynna. 
2. W km. 0+151,27 na drodze bocznej występują szyny kolejki, czy mają one zostać

zdemontowane? Jaka jest podbudowa pod torowiskiem?
Odpowiedź:   Zamawiający informuje, że  tory zlokalizowane w „drodze bocznej” należy zlikwidować. Zamawiający informuje, że podbudowa pod torowisko wykonana jest z kruszywa łamanego.   

3. Czy frezowinę z nawierzchni bitumicznej należy odwieść na miejsce wskazane przez

Zamawiającego, czy zutylizować? Jeżeli na miejsce wskazane przez Zamawiającego proszę

wskazać to miejsce.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany przewieźć frezowinę na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość nie większą niż 2 km.   






          
Burmistrz Małomice







    /-/ Małgorzata Janina Sendecka 

