Zał. nr 4 do SIWZ
 UMOWA  (Wzór)
Nr ……………
zawarta w dniu ……..2010 w Małomicach, pomiędzy:

Gminą Małomice z siedzibą w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1 o numerze identyfikacyjnym NIP: 924-18-64-215   

reprezentowaną przez: Panią Burmistrz Małgorzatę Sendecką, przy Kontrasygnacie Pani Barbary Kurowskiej - Skarbnika Gminy, zwaną dalej „Zamawiającym”, a

……………………………………………, 

z siedzibą:   

zwaną dalej „Wykonawcą ” wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”;
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Małomicach, polegającego na :…………………………………….
2. Zamówienie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Małomice.
3. Szczegółowy zakres i charakter prac objętych umową określa dział I SIWZ oraz …………………………………………(kosztorysy ofertowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

§ 2 Harmonogram 

Na etapie zawierania umowy Strony ustalą harmonogram realizacji zadania z podziałem na jego kolejne etapy. Wg tego harmonogramu mogą być dokonywane przekazywania i odbiory częściowe poszczególnych etapów budowy. 

§ 3. Podwykonawcy (opcjonalnie)
1. Zakres robót, który będzie wykonywał podwykonawca określony jest w ofercie Wykonawcy, wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.
2.  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą wykazanym w ofercie.  Jeżeli Zamawiający  w terminie 14 dni od przedstawienia

przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym obejmującym wykonanie tych robót, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie tej umowy.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie całości prac i za jakość tych robót, które wykona przy pomocy podwykonawców. 

§ 4. Reprezentacja stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie realizacji zamówienia są:

    a) Pan Jacek Grzelak – Zastępca Burmistrza Małomic, tel…………..
    b) Pani Renata Rynkiewicz – Dyrektor Przedszkola, tel. ……………
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ………………………………..,  tel. …………………………….., 
3. Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni :……………….. 

§ 5. Odpowiedzialność

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia błędów Wykonawca zgłasza je na piśmie Zamawiającemu.

2. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

3. Wykonawca odpowiada za straty i uszkodzenia w osobach oraz mieniu podczas prowadzonej inwestycji.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 6. Zobowiązania stron

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazywania Wykonawcy obiektu i udział w odbiorach,

b) dostarczenia dziennika budowy,

c) ustanowienia funkcji Inspektora Nadzoru: 

     Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do sprawdzania jakości, ilości i rozliczeń wykonanych robót oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) przystąpienia do realizacji zakresu robót zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

b) wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami,

c) umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom zamawiającego i organu nadzoru budowlanego,

d) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wbudowanych instalacji,

e) utrzymania obiektu w należytym porządku, przestrzegania przepisów BHP i P-poż oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,

f) usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

g) przekazania Zamawiającemu, po zakończeniu realizacji zamówienia kompletu dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami na wbudowane materiały wraz z wykazem tych dokumentów, nie później jednak niż przed rozpoczęciem odbioru końcowego robót,

h) stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. 

§ 7. Terminy

1. Termin rozpoczęcia realizacji robót : od dnia podpisania umowy. 

2. Termin ostatecznego zakończenia zadania: 3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj do dnia…….
§ 8. Odbiory

1.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych

robót:

    a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

    b) odbiór końcowy - będący zakończeniem realizacji przedmiotu umowy.

2.  Po zakończeniu danych robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru częściowego lub końcowego. Wykonawca w trakcie odbioru przedłoży następujące dokumenty:

protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i sprawdzeń, komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami na wbudowane materiały, wypełniony dziennik budowy,

3. Terminy rozpoczęcia odbiorów:

     a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe – w ciągu 3 dni kalendarzowych od zawiadomienia inspektora nadzoru,

     b) odbiór końcowy - w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru i Zamawiającego.

4. Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

    a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym samym dniu,

    b) odbiór końcowy - w ciągu 14 dni.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i termin na usunięcie ewentualnie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi.

7. Jeżeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt obowiązany jest odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu usunięcia wad.

9. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż to wynika z zapisu

w protokole odbioru.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad

stwierdzonych w trakcie odbioru.

11. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

12. Zamawiający jest upoważniony przez Wykonawcę tej umowy w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie do zlecenia ich wykonania innemu Wykonawcy na rachunek i koszt Wykonawcy umowy. Koszty zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający poniesie koszt powyżej zabezpieczenia a Wykonawca umowy zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. Zamawiający potrąci tą kwotę z należnego wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy.

§ 9. Materiały i badania

1. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz z założeniami dokumentacji projektowej.

2. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji zamówienia powinny odpowiadać certyfikatom złożonym w ofercie oraz wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) 

3. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może dokonać kontroli lub zażądać wykonania badań materiałów. Wykonawca będzie ponosić koszty badań jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z ofertą, dokumentacją techniczną zadania i sztuką budowlaną. W wypadku rozstrzygnięcia pozytywnego dla Wykonawcy koszty poniesie Zamawiający.

§ 10. Wady

1. Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę.

2. Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez inspektora nadzoru lub komisję odbioru.

4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

5. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.

§ 11. Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie zadania jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wg złożonej przez Wykonawcę oferty wraz z kosztorysem strony ustalają na etapie podpisania umowy wynagrodzenie  :  brutto zł : …………………….
        słownie zł: ……………………………………………………………………./100,  
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo; na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę - po dokonaniu odbioru końcowego robót. Płatność w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

3. Na wniosek Wykonawcy można podzielić wynagrodzenie na 2 transze, z której pierwsza nie przekroczy 50% wartości wynagrodzenia ogółem i zostanie potwierdzona odbiorem częściowym wykonanych prac na wartość kosztorysową odpowiadającą co najmniej wartości wnioskowanej  transzy.
4. Faktury wystawione będą na Gminę Małomice. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest odbiór robót dokonany przez Zamawiającego z rezultatem „bez uwag”.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w § 11 musi uwzględniać także koszty m.in. przygotowania terenu remontu, zabezpieczenia mienia, koszty ubezpieczenia, koszty dozoru obiektu, koszty zużycia wody, energii i innych opłat, koszty uprzątnięcia obiektu oraz innych kosztów związanych z realizacją zadania.

§ 12. Kary umowne

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji, określonego w § 7 ust. 2.

b) w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

c) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 11 ust. 1 z tytułu nieterminowego usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji za wady, liczone za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do ustalonych terminów na ich usunięcie.

3. W przypadku nie zapłacenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej zapłaty, Zamawiający ma prawo ich potrącenia z bieżących płatności należnych Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.

4. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

5. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowo określonej za nieterminową zapłatę wynagrodzenia.

§ 13. Zabezpieczenie

1. Wykonawca z chwilą zawarcia umowy dostarcza Zamawiającemu dokumenty stwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie wniesiono w formie …………………………………………….

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zapewnia, iż Wykonawca:

a)wykona roboty zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiającego, projektem wykonawczym i warunkami wykonania i odbioru robót,

b)ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

c)usunie wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi,

d)dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.

4. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10% wartości umownej brutto zamówienia, tj………………………… zł, (słownie zł: …………………………………………..  ).

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone :

a)  70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 %  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 14. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty, zobowiązując się do wykonania tych robót zgodnie z technicznymi warunkami wykonania robót.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość techniczną, użytkową i estetyczną wykonanych robót.

3. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad gwarancyjnych w terminie 7 dni od powiadomienia o wadzie, chyba że Zamawiający wyznaczy inny termin.

4. Długość okresu gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy ustala się na 60 miesięcy w stosunku do wykonanych robót. Na użyte materiały i urządzenia Wykonawca ustala termin gwarancji nie krótszy niż podaje ich producent.  
§ 15. Zmiany w umowie

1. Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

    a) W przypadku konieczności zmiany lokalizacji urządzenia lub instalacji dla której konieczne jest sporządzenie projektu zamiennego, wynikającej z przyczyn które wynikły w trakcie wykonywania robót i nie można było tego wcześniej przewidzieć.

    b) W przypadku zmiany prawodawstwa polskiego lub UE, skutkującej wymiernie i wprost na realizację zadania.

§ 16. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie podjął się realizacji robót, w ciągu 10 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, warunkami technicznymi realizacji robót lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót leżących po jego stronie przez okres dłuższy niż 30 dni, co miało by wymierny wpływ na dotrzymanie założeń logistycznych przyjętego harmonogramu.

2. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, dokonać komisyjnie z udziałem Zamawiającego inwentaryzacji robót wykonanych, zabezpieczyć teren robót oraz opuścić teren robót w terminie podanym przez Zamawiającego.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy przechodzi na rzecz Zamawiającego.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd cywilny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

3. Załączniki do umowy :  1. Dowód wniesienia zabezpieczenia, 2. Harmonogram realizacji zadania


  WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY


PAGE  
5

